Приложение №2

к Договору № ____/_____

от «5» Марта 2026г.

СМЕТА

на выполнение отделочных работ на балконе 4 м2

| № п/п | Наименование | Кол-во Ед. изм. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж линолеума | 4м2 | 100 | 400 |
|  | Демонтаж ПВХ потолка | 4м2 | 400 | 1600 |
|  | Демонтаж подоконников | 2шт | 200 | 400 |
|  | Очистка откосов дверного проема | 7мп | 300 | 2100 |
|  | Сборка и вынос мусора |  |  | 2000 |
| 1 Этап |  |  |  |  |
|  | Укладка провода под розетки и свет | 20мп | 200 | 4000 |
|  | Вырез коронкой под розетки и выключатель | 5шт | 600 | 3000 |
|  | Стяжка пола | 4м2 | 800 | 3200 |
|  | Наливной пол | 4м2 | 500 | 2000 |
|  | Укладка фольгаизола | 4м2 | 200 | 800 |
|  | Грунтование пола | 4м2 | 100 | 400 |
|  | Укладка пенополистирола (потолок, пол, стены) | 13м2 | 500 | 6500 |
|  | Монтаж натяжного потолка | 4м2 | 800 | 3200 |
|  | Монтаж МДФ панелей на стены | 15м2 | 600 | 9000 |
|  | Укладка фольгаизола стены и потолок | 15м2 | 200 | 3000 |
|  | Запенивание стыков и срез пены | 50мп | 150 | 7500 |
|  | Укладка армированной сетки на пол | 4м2 | 350 | 1400 |
|  | Монтаж распред. Коробки | 2шт | 900 | 1800 |
| 2 Этап |  |  |  |  |
|  | Укладка ламината на пол | 4м2 | 350 | 1400 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ | 10мп | 200 | 2000 |
|  | Монтаж уголков МДФ | 5шт | 400 | 2000 |
|  | Установка подоконника | 2шт | 700 | 1400 |
|  | Установка розеток | 2шт | 500 | 1000 |
|  | Укладка инфракрасного теплого пола | 4м2 | 700 | 2800 |
|  | Установка регулятора теплого пола | 1шт |  | 3500 |
|  | Монтаж выключателя | 1шт |  | 600 |
|  | Установка светильника на потолок | 2шт | 900 | 1800 |
|  | Клининг после ремонта |  |  | 0 |
| ИТОГО, руб. |  |  |  | 68800 |

Исполнитель                                                                                          Заказчик

Ярец В.А/________________                                           ___________________/_____________