Приложение №2

к Договору № ____/_____

от «20» Июня 2026г.

СМЕТА

на выполнение отделочных работ на балконе 6 м2

| № п/п | Наименование | Кол-во Ед. изм. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж стяжки пола | 6м2 | 500 | 3000 |
|  | Демонтаж балконного блока | 1шт |  | 2500 |
|  | Демонтаж линолеума и плинтусов | 6м2 | 100 | 600 |
|  | Демонтаж старой проводки | Комплекс |  | 3000 |
|  | Демонтаж панелей ПВХ и деревянного каркаса | 6м2 | 350 | 2100 |
|  | Очистка откосов дверного проема | 7мп | 300 | 2100 |
|  | Сборка и вынос мусора |  |  | 4000 |
| 1 Этап |  |  |  |  |
|  | Укладка провода под розетки и свет | 20мп | 200 | 4000 |
|  | Вырез коронкой под розетки и выключатель | 4шт | 500 | 2000 |
|  | Монтаж рейки под панели | 30шт | 300 | 9000 |
|  | Укладка пенополистирола (потолок, пол, стены) | 22м2 | 500 | 11000 |
|  | Укладка фольгаизола | 22м2 | 200 | 4400 |
|  | Запенивание стыков и срез пены | 30мп | 150 | 4500 |
|  | Укладка армированной сетки на пол | 6,36м2 | 350 | 2226 |
|  | Монтаж распред. Коробки | 2шт | 900 | 1800 |
|  | Грунтование пола | 6м2 | 50 | 300 |
| 2 Этап |  |  |  |  |
|  | Стяжка пола | 6м2 | 600 | 3600 |
|  | Монтаж подрозетников | 2шт | 350 | 700 |
|  | Монтаж декоративных панелей | 20м2 | 900 | 18000 |
|  | Укладка ламината на пол | 6м2 | 350 | 2100 |
|  | Укладка ламината на потолок и стены | 15м2 | 900 | 13500 |
|  | Монтаж короба на потолок | 1шт | Изделие | 2500 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ | 10мп | 200 | 2000 |
|  | Монтаж уголков | 5шт | 400 | 200 |
|  | Установка подоконника | 4шт | 700 | 2800 |
|  | Установка розеток | 1шт | 500 | 500 |
|  | Монтаж выключателя | 1шт | 600 | 600 |
|  | Установка светильника на потолок | 3шт | 900 | 2700 |
|  | Клининг после ремонта |  |  | 0 |
| ИТОГО, руб. |  |  |  | 96121 |

Исполнитель                                                                                          Заказчик

Ярец В.А/________________                                           ___________________/_____________